梁子湖农业本体平台

多库架构与数据准备报告

2026年10月23日 原生环境实施与验收记录

本报告面向项目负责人、开发人员与内网运维人员，说明农业本体平台拆分后的数据库职责、统一身份、同步与权限机制，并列出真实数据接入所需资料。工程已建立独立的专业存储，并完成原生服务、历史与恢复验证；合成基准完整保存了一万个实体和十万条关系。但十用户负载中的图谱与 SPARQL 查询全部超时，当前性能验收不能判为通过。真实设备能力、地块数量和测绘精度仍需现场证据。

一主多库的职责与关联

本体语义主库采用 Jena Fuseki 与 TDB2，保存农业类、属性、关系和经过治理的语义事实。SQL 治理库保存当前授权、接受记录和审计依据。GIS、时序、对象存储与资料库各自管理专业数据，通过平台后端关联。一个存储的写入成功，并不意味着所有其他存储都已同步完成。

平台以后端规则、稳定身份和可追溯事件连接各库。专业库具有独立职责和事务边界，不构成主库的备份副本。

各库职责

| 存储域 | 实现与逻辑名称 | 保存内容 |
| --- | --- | --- |
| 本体 | Jena Fuseki 与 TDB2 | 本体定义、发布知识、语义关系、推理结果及依据引用 |
| 治理 | PostgreSQL lzo | 唯一身份、权限、审批、来源、修订、审计、任务和跨库状态 |
| GIS | PostGIS lzo_gis | 几何版本、边界、设备位置、测绘与三维成果的空间目录 |
| 时序 | PostgreSQL lzo_timeseries | 分区观测、设备事件、录像时间索引、无人机轨迹与任务关联 |
| 对象 | SeaweedFS S3 接口 | 视频、图片、文档、地图包和地形原件的私有文件内容 |
| 资料 | PostgreSQL lzo_catalog | 设备型号与能力、专业资料版本、来源与参考本体引用 |

四个 SQL 逻辑库使用独立数据库、账号、连接配置与迁移链，初期可以共用一个 PostgreSQL 服务进程。迁到不同服务器时保持相同身份和后端接口。共享进程仍是共同故障域，不能把逻辑分库视为高可用或灾备。身份服务自身数据库与外部 PostgreSQL、MySQL 业务来源保持独立。

数据库表与代码边界

下表列出这次拆分直接涉及的主要表组。专业库使用业务 UUID、修订号与事件号关联治理记录；跨库引用由后端接受和投递校验，不依赖跨数据库外键。各专业库内部仍使用主键、唯一约束与必要的外键，保持局部事务一致性。实测治理库迁移为 0406，GIS 为 4，时序与资料库均为 3。完整清单保存在 docs/database/schema-inventory.json；其中包含保留的测试表，不能把总表数当作纯业务结构数量。

| 所在库与表组 | 核心结构与作用 |
| --- | --- |
| 治理库 resource_heads revisions audit_events outbox_events | 不可变修订记录与当前指针；在同一治理事务内保存接受事件、责任人与投递依据。 |
| 治理库 resource_scopes permission_grants approvals approval_decisions | 当前对象范围、操作权限和独立审批；专业索引不复制出另一套授权事实。 |
| 治理库 artifact_versions artifact_links 上传会话及分片表 | 文件业务版本、受控关联与上传恢复状态；真正的文件内容位于本地文件适配器或 S3。 |
| 治理库 catalog_entries catalog_device_models telemetry_batches telemetry_record_keys | 型号与资料的治理身份、物理设备型号关联、批次接受记录及来源版本去重键。 |
| 治理库 storage_migration_plans storage_migration_items | 迁移目标身份、核对状态与逐事件检查点；配置激活绑定受审核的计划和实际备份。 |
| 治理库 storage_backups storage_restore_receipts | 备份签发依据、材料摘要与恢复核验记录。记录成功状态仍需通过实际材料和引用检查。 |
| 专业库公共表 store_inbox store_heads store_schema_version | 接收事件与载荷摘要、投递后的当前指针以及独立迁移版本；业务写入与回执原子提交。 |
| GIS 库 gis_geometry_versions gis_geometry_heads | 以对象和修订保存几何历史，以独立指针选择当前版本。几何采用空间索引，失效版本仍可追溯。 |
| GIS 库 gis_spatial_assets gis_location_observations | 成果目录通过 artifact_version_id 指向原件；设备位置带观测时刻和受治理事件。高频轨迹另入时序库。 |
| 时序库 telemetry_identities telemetry_samples | 来源、来源记录键及版本全局唯一；样本按 UTC 月分区，保留对象、设备、批次和事件关联。 |
| 时序库 telemetry_supersessions telemetry_batch_receipts | 明确更正或撤回的前后记录关系；批次回执证明目标已提交，供跨库状态和语义发布检查。 |
| 资料库 catalog_versions catalog_heads | 型号与专业文档的不可变版本、内容摘要和当前指针。每个版本保留其准确来源及证据引用。 |

本体类、属性、关系及发布后的语义数据由 Fuseki 数据集承载；治理库保存本体草稿、发布记录、依据与执行状态。原始事实和推理结果分开管理。图谱不是从各业务数据库直接拼接出来的视图，发布必须经过平台既有语义与授权流程。

| 代码目录 | 职责 |
| --- | --- |
| database/ | SQL 迁移、专业库结构、角色初始化和 Fuseki 配置。 |
| backend/src/lzo/ | 接受与治理逻辑、专业库接口、同步、查询和数据接入。 |
| frontend/ | 调用后端的管理界面与生成客户端；不保存数据库密码，不直连专业库。 |
| infra/compose/ scripts/ | 服务编排、初始化及受控运维入口；运行数据和备份不提交到 Git。 |
| docs/database/ | 结构说明、实际验收、部署与恢复步骤及真实资料问题登记。 |

表名只是存储职责的定位依据。新增设备类型、属性与关系应通过已有本体定义和版本化配置表达，而不是为每一种摄像机或每一块农田增加专用业务表。真实厂商协议的差异集中在接入适配层。

统一身份与各库连接方式

平台延续不可变 UUID 和 urn:lzo:object:{UUID}。名称、位置、序列号、IP 地址与型号是描述或来源线索，不取代平台身份。相同型号的多台设备分别拥有实体 ID；共享到多个区域仍是同一设备。设备主管理归属、服务范围与访问授权分开管理。

| 标识 | 含义 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| object_id 或 device_id 资料关联使用 entity_id | 物理设备或农业对象 | 身份不随名称、位置或归属改变 |
| model_id | 设备型号资料 | 多台实体可关联同一型号 |
| channel_id | 摄像机或录像机通道 | 在来源及父设备下识别通道，不作为另一台物理设备的 UUID |
| artifact_version_id | 某个文件业务版本 | 关联权限与原件，不以文件哈希代替业务身份 |
| id 观测或媒体记录 | 一次观测或媒体记录 | 区分重复输入、独立业务记录和显式更正 |
| source_id source_record_id version | 来源记录的复合版本键 | 跨分区识别重复与内容冲突，更正必须明确指向原记录 |
| event_id | 平台接受的事件 | 跨库重试使用原事件与原载荷 |
| revision 与版本引用 | 记录的确定版本 | 保留历史，准确指向依据与审批内容 |
| SHA256 | 内容完整性摘要 | 判断内容一致性，不决定实体是否相同 |

来源记录通过来源身份与平台映射连接。重复导入应命中既有映射；相同来源键却带来不同内容时进入冲突处理，不能静默覆盖。同名设备、相邻点位或相同型号不足以自动合并实体。大模型可以在后续提供候选辅助，身份签发、权限、事务与裁决由后端确定规则负责。

以一台摄像机为例，本体节点保留它的稳定 UUID 和摄像头类型，治理库记录主管理归属与当前授权，GIS 用同一对象 ID 保存位置版本，资料库通过独立关联指向型号版本。录像片段在时序库记录设备 ID、起止时间与文件版本引用，再由对象存储提供该文件的原始字节。移动摄像机或调整共享授权不产生另一台设备身份；更新型号资料也不把历史录像重新解释为使用了新型号。此例说明关联方法，不代表已接通任何现场摄像机。

跨库写入与同步状态

文件先进入私有存储并校验摘要，随后由治理库在一个本地事务内接受业务命令，写入修订、审计和待投递事件。后台工作进程将确定的载荷写入对应专业库，专业记录与接收回执在该专业库的同一事务内提交，再将回执确认给治理库。依赖专业数据的语义发布需要等待相应接受事件的回执。

目标库提交后即使进程丢失确认，重试仍可找到同一回执，不重复生成领域记录。同一事件号的载荷不能改变；同一修订的语义内容不一致会被拒绝。旧事件可补齐不可变历史，但不能覆盖较新的当前版本。系统不依赖 PostgreSQL、Fuseki 与 S3 之间的分布式原子事务。

查询会区分 current、pending、failed 与 unavailable。仍在等待投递、重试耗尽、存储不可达和已经同步是不同状态。治理记录可用于说明已接受的事实，但不能把尚未完成的专业索引标成最新。源数据删除仅撤回对应支持或标记失效；实体身份、其他来源支持及历史继续保留。

GIS 与测绘资料管理

GIS 库保存不可变几何版本和当前版本指针，空间查询通过已授权对象 ID 批量完成。空间资产记录独立资产 ID、文件版本、覆盖范围、坐标与垂直基准、采集时间、精度及质量状态。影像、DEM、DSM、点云和三维文件包的字节放在对象存储，GIS 保留检索所需目录与空间元数据。

水平位置、高程、垂直基准与误差分别表达；缺少高程保留为空，不能填写零来伪装实测值。底图与业务空间数据分开，切换在线或离线底图不改变地块身份与边界。现有合成地图用于验证流程，不能证明梁子湖真实地块数量、面积或三维精度。

标为测绘核验证据的文件必须是平台受控的证据资源，具有真实登记的归属和版本，并通过当前来源与关联对象权限检查。普通附件不能仅凭自行填写的元数据取得证据权威性。当前测试验证了这些身份与权限边界；尚未新增生产来源真实性核验与晋级流程，测试中人为构造的已核验来源记录不代表现场测量通过。

型号资料与专业知识管理

资料库分别管理设备型号和文档。型号记录包含完整型号、厂家、硬件与固件版本、设备类别、适用范围、能力、协议、离线约束与证据版本；未知实际参数保留为空。物理设备通过独立的受控关联指向型号。关联型号不等于设备已经安装、接通或验收。

文档保存原件版本与哈希、来源 URI、来源版本、许可、发布日期、作者或机构、适用农业场景、语言、摘要整理人及关联对象或术语。文件原件继续通过统一文件服务访问。资料查询、详情、历史和版本列表均检查当前权限及其关联资源；已过期的专业索引不能成为继续读取的授权依据。

草稿可持续编辑，已核验或其他非草稿状态的关键变更通过已有独立审批执行。能力核验重用受控证据服务，并保留原证据版本。参考本体以精确的资料修订和事件引用进入本体草稿，再经过已有审核与发布流程；导入资料不会直接发布本体定义。新增可选元数据不补写旧接受事件，也不改变原载荷或摘要。

合成摄像头、水泵与无人机型号样例仅用于验证结构，不代表具体厂商能力或实装台账。示例参考文件为原创测试内容，专业标准通过固定出处引用；尚未核实许可的商业手册和外部仓库源码不会被整段复制为平台资料。

对象文件与原件证据

对象存储保存视频、图片、文档及地图成果的原始字节。文件内容与业务版本身份分离，相同内容可以复用存储，但不会因此共享权限。上传支持分片、重试、完成状态和摘要核验；只有文件字节上传成功时，不能宣告业务接受或图谱发布已经成功。

当前 S3 Range 读取会先验证完整对象，因此大视频的随机读取延迟仍需在目标环境测量。孤立对象和已上传分片目前保留，尚未启用自动垃圾回收；逻辑配额不等于已经实现物理磁盘容量治理。保留期、清理审批和恢复目标应结合真实设备参数另行确认。

时序观测与媒体索引

时序库保存观测、设备事件、录像片段的时间索引及无人机轨迹。视频、图片的字节仍由对象存储保存。摄像机、录像机、通道、任务、媒体记录和原件版本分别标识，避免把同一个文件或型号当成物理设备身份。一次有界批次形成一个受治理的接受事件，高频原始样本不会逐条生成完整对象修订或 RDF 发布任务。

输入保留来源与记录版本、设备与测点、指标、原始和标准化值及单位、采样及上报时间、服务端接收时间、质量标记和依据引用。测量方法、校准版本和时间质量分别登记；录像索引可保存已知编码、分辨率、录像序号、缺口和核验状态。未知值保持为空。数字使用精确十进制表达，空值、零值与未知不能混同。历史记录引用当时的型号关联和几何版本，不以今天的设备归属或固件资料覆盖过去。

CSV、JSON 与 GeoJSON 静态输入以及增量回放进入统一批次流程。静态批次必须与已登记的私有文件确切版本相符，后端重新解析并比较记录；格式、文件版本或内容不符会被拒绝。现有适配器使用明确的标准化字段契约，不猜测任意厂家文件的映射。真实厂家报文仍需数据字典和适配验证。

重复输入沿用原身份和首次接收时间。相同来源记录版本改变内容或时间戳时属于冲突；更正与撤回必须明确引用先前记录。已接受但尚待目标入库的撤回，会立即排除旧的当前值，历史仍保留。最新有效数值按来源、对象、设备、测点和指标分别选择，因此不会自动把两个来源的不同读数合并为一个裁决结果。

实际存储采用按 UTC 月边界划分的 PostgreSQL 时间分区。全局来源身份与分区样本、接收回执在同一目标事务中写入，防止通过改变时间戳绕过跨分区去重。应用账号没有建表或维护函数执行权限；独立维护角色通过受限函数创建月份分区。缺失分区时整个目标事务回滚，并保留可见的失败和受控重试状态。

查询提供时间与 ID 游标，在分页前检查当前关联权限并按选定质量筛选；统计仅覆盖实际返回页，改变筛选条件需重新分页。媒体按片段与查询区间相交检索。候选扫描上限属于查询保护，不是总存储容量。迟到数据落在已消费游标之前时需重查该区间。保留预览与受控归档均不自动销毁样本、文件、证据或分区。

受控归档按对象、来源、类型、质量和截止时间选取有界记录，保留确切记录版本、摘要、原载荷与筛选条件，并形成私有文件和审计。未同步、缺失权限或超过单次范围时明确拒绝。原库记录及当前值保持不变；读取归档仍复核当前对象、来源和证据权限。此功能用于保留可追溯副本，不释放原库磁盘，也不替代整个平台备份。

静态先行 按型号与用途接入动态数据

已确认的工程路径是先接收原件与标准化清单，再用受控增量回放验证去重、更正、撤回和关联。后续动态适配继续产生相同的批次与版本引用。具体接入器需要依据完整型号、固件、协议及业务时延要求验收，保留平台核心本体和治理逻辑。下表为现场准备顺序，当前动态设备连接仍待验证。

| 对象 | 优先提供的静态样本 | 动态输入需确认 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 / NVR | 原始录像片段或抓拍，设备与通道清单、起止时间和编码信息 | 持续录像、事件片段或定时抓拍；只读出口、协议、码率与保留期 |
| 无人机 | 一次完整任务的影像、轨迹和日志，注明载荷、坐标及时间基准 | 飞行后归档或飞行中回传；机型、SDK、通信和任务标识 |
| 传感器与设备 | 正常、异常及缺失值样本，指标、单位、原始时间与设备身份 | 采样频率、迟到与补传、校时、质量标记及实际数据协议 |
| GIS / 测绘成果 | 边界与点位原件，已有 DEM、DSM、点云或三维成果及精度资料 | 更新周期、版本来源、坐标转换和成果核验责任人 |

对象跨库联查

对象数据接口组合本体身份、GIS 几何、型号和参考资料、最新观测、媒体与轨迹。各部分独立返回所依据的版本、已确认水位和同步状态。某部分超过查询预算时返回 incomplete，并给出有界历史查询入口；其余可用部分继续返回。调用者还可按观测时间、设备或指标缩小最新值查询。历史分页结果不会冒充完整最新快照，已确认水位也不证明设备没有漏报。

对象、设备、来源、映射、型号关联、文件和证据的权限由治理库在读取时重新检查，专业库中的旧范围信息不构成授权。客户端只访问平台后端。当前实现以精确冻结事件和受控历史核对为主，后文的初始基准记录了查询延迟与失败，当前结果尚未达到性能验收要求；不能把小批次功能测试当成高频生产能力证明。

农田、水塘和果园的验证场景包含合成摄像头、水泵与无人机，并实际关联 GIS、型号、参考资料和私有文件。媒体样例是明确标注的不可播放测试字节，不是真实监控视频或航测成果。适配能力声明明确区分模拟回放、真实连接与控制；本次不凭示例声称 ONVIF 或 DJI 现场设备已接通。

有语义价值的事件可以通过现有事实编辑与治理流程形成明确选取的摘要，并引用原始接受批次、记录版本、摘要和观测时间。该路径检查当前来源及关联文件权限；重试产生新的审计版本，也不能替换原始证据引用。所选批次未入库、失败或已入库但尚未确认时，相关 RDF 发布继续等待或显式失败。确认后才可发布，无关原始批次不会阻塞它。此能力已经用真实 Fuseki 验证，但不等于自动把所有遥测值提升为已采纳事实。

迁移切换与备份恢复

旧数据迁移分为预览、回填、核对和受审批的配置激活。回填保留原 UUID、版本、事件和文件摘要，支持中断后继续；切换前必须追平期间新增的数据，并重新核对目标身份与最终状态。配置文件生成不等于运行中的服务已经切换，运维仍需按步骤启动、读取并确认目标配置。

当前采用停写维护窗口。运维先停止 API 与工作进程、禁用自动重启，并暂停对 S3 和 Fuseki 的独立管理写入。控制器核对进程身份和应用账号连接，在持有 SQL 表写锁期间形成备份快照，并核对两次 RDF 导出。备份包包含治理及专业库数据、结构和权限清单，RDF 数据集，以及已接受文件和恢复未完成上传所需的分片。核验读取实际材料与引用。独立管理人员绕过停写要求的操作，仍在这一维护机制的保护边界之外。

恢复使用新命名的数据库、独立 RDF 数据集及新对象存储路径，不覆盖现有源库。所有目标连接由明确指定的恢复服务器生成；导入前验证服务器身份及本次新建数据库的绑定，防止误写回源服务器上的同名库。恢复后核对数据行与摘要、权限与函数定义、RDF 数据集和当前及历史引用、原件与分片摘要。部分恢复或测试中断的目标保持未验证状态，不能当作可用部署激活。平台数据备份不自动包括外部业务源库和独立身份服务，它们各自需要相应的恢复方案。

最终切换同时检查治理、GIS、时序和资料四库的应用连接、物理目标身份及结构版本，并与已审批计划和实际备份材料核对。服务启动也重新检查这些绑定，不能仅凭连接地址不变就接受被替换的数据库。回滚完成的计划保持终态，过期的核对任务不能将其重新打开。

私有运行配置先完整写入待发布文件并持久化，再提交治理状态，随后原子发布正式文件。若状态已经提交而文件发布失败，保留待发布材料，通过 recover-activation 重新核验并完成发布；重复恢复不产生第二次切换。配置中包含敏感连接信息，应放在受保护的运行目录，不提交到 GitHub。

切回旧配置前必须确认旧结构能够表达切换后的全部已接受写入。若已新增只有拆分后资料库或时序库才能表示的数据，应保留各库并使用兼容的完整恢复路径，不能仅修改连接字符串而丢失数据。切换、回滚及其审核依据需指向确切的计划、目标、版本与核对结果。

提交 fefefc0 的三项真实耦合测试全部通过，用时 575.60 秒，覆盖同机独立 PostgreSQL 实例、不同端口之间的恢复与源库保留、独立审批后的写入和回滚竞争、配置发布失败恢复及四库身份与版本核验；另有 45 项针对性单元检查通过。四项审查问题经独立复审关闭。配置故障使用提交后异常注入验证，未声称经过机器断电测试。完整命令、此前中断记录及逐库材料核对结果保存在 docs/database/task6ab-acceptance.json，操作步骤见 docs/database/migration-recovery.md。

验证范围与结果

各阶段使用真实的本机 PostgreSQL、PostGIS、SeaweedFS 与 Fuseki 服务验证行为，业务输入为合成数据。下表概括阶段证据，后文列出综合复测、真实服务重启与初始负载结果。不同阶段存在重叠用例，不能把通过数相加作为总覆盖率；机器可读证据保留各次运行的版本、参数、失败和修正过程。

| 验证领域 | 阶段证据 | 不能据此推断 |
| --- | --- | --- |
| 数据库隔离 | 四库独立账号及迁移；跨库连接拒绝、应用角色无建表权限；数据库重启后数据保留 | 逻辑分库不代表跨主机高可用 |
| 可靠同步 | 目标提交后丢失确认可重放；事件与内容冲突被拒；旧版本不覆盖新指针 | 没有跨 SQL、RDF 与 S3 的原子事务 |
| 文件与媒体原件 | 真实 S3 私有访问、摘要校验、分片重试、重启持久化；本地和 S3 导出兼容 | 未证明大规模视频随机读取或自动清理容量 |
| 空间与语义依赖 | 真实 GIS 索引、撤权、迟到历史、来源撤回和依赖后发布；资产文件故障不能误报当前空列表 | 未证明真实地块、测绘精度或三维成果真实性 |
| 资料与引用 | 资料投影、结构化来源元数据、受控证据、独立审核、精确历史型号及参考资料版本；旧载荷摘要保持不变 | 示例型号不代表已安装设备；未核实真实手册许可 |
| 时序与媒体索引 | UTC 分区、精确小数与空值；质量筛选及分页统计、更正撤回、历史引用、受控归档与撤权；查询预算明确可见 | 128 条记录的功能试验不代表容量上限或十用户性能成绩 |
| 迁移与恢复 | 独立 PostgreSQL 实例间恢复，包含空间资产与位置记录；SQL、RDF、文件、历史核对；审批回滚与配置发布故障恢复 | 不包含外部业务源库和身份服务；不代表无停机迁移或已在 Docker 执行 |

测试过程中曾中断一轮包含 856 个旧用例的广泛运行，日志没有完整结果，不能称为通过。后续针对受影响功能分别完成验证，并由最终综合验收记录其实际覆盖范围。已有 RDFLib 导出测试出现弃用警告，报告保留这一事实，不将有警告的输出描述为完全无告警。

综合运行记录与结果口径

首次综合功能批次收集 53 个用例，使用独立 SQL 库、真实 Fuseki 与本地私有文件存储，结果为 50 项通过、3 项失败，耗时 3435.08 秒。三项失败分别涉及共享实体场景的投影任务超时、有效期在测试准备期间已届满，以及直接投影调用未先执行 GIS 交付。原始结果予以保留；后续针对修改路径的验证另行记录，不把多轮结果合并描述为单轮全部通过，也不把该批次称为 S3 验收。

共享实体诊断记录到三次 JOB_BATCH_TIMEOUT；两次完整投影批次分别耗时 162.645 秒和 161.907 秒。当前授权与 GIS 交付均有效；远端 RDF 已写入时，超时没有错误推进 SQL 投影水位。原场景预算为 120 秒、租约 180 秒，生产默认值为 30 秒和 60 秒。复测采用现有配置项明确设置 240 秒和 300 秒，完整的农田、水塘、共享设备、动态类型发布与重算流程通过，耗时 857.04 秒。实际后台服务的验收要求使用同一声明配置。该结果证明这一配置下的功能正确性，不证明生产默认配置适用，也不表示投影性能达标。

使用真实 S3、并限制 Python 测试进程访问外网的专项初轮为 9 项通过、2 项失败和 1 项准备错误，耗时 690.47 秒。追查确认导入辅助代码仍向本地存储写文件，以及一条断言没有区分 HTTP 200 的等待同步空结果。修正后仅复测受影响的 3 项，全部通过，耗时 223.36 秒。覆盖范围包括直接与分片上传、旧附件修复及迁移预检、资料的多个精确版本引用、终止任务重试、真实有效期撤回、来源几何撤回及本地地图。此结果是进程级外网限制下的原生验收，不等同于物理断网或容器部署验收。

OpenAPI 快照、生成客户端、实际 TypeScript 编译及 Vite 生产构建均已通过；构建出的入口引用本地静态资源。Compose 5.6.0 的配置解析通过，但此环境没有 Docker 引擎，因此没有执行容器启动验收。数据库迁移、服务重启、备份恢复、身份服务和文件存储的证据应分别按实际执行环境解读。

时序维护另以受限登录账号加入维护角色，并在连接时显式选择当前角色完成分区命令。记录验证了会话用户与当前角色的区别：允许受控分区维护，拒绝直接建表和读取时序样本。这避免把仅授予角色成员资格、却未切换当前角色的命令误写成可用操作步骤。

真实服务的持久化与故障验证

使用真实 HTTP 完成独立人员审核的 Schema 发布，并建立带空间信息、证据附件、资料引用和时序记录的合成对象。实际 API 与后台 worker 的任务预算和租约均核对为 240 秒和 300 秒。重启本次任务拥有的 PostgreSQL、S3、Fuseki TDB2、Keycloak、API 与 worker 后，对象 ID、第 3 次修订、文件摘要、GIS、RDF 摘要、身份密钥和数据库版本保持一致。原有历史修订仍可按当前授权访问；此探针未比较历史载荷的摘要。

短暂停止 S3 后，就绪检查和已授权文件访问均返回明确的 503，故障检查约 14.85 秒；停止本次任务的 PostgreSQL 后，就绪检查报告四个 SQL 库不可用，约 15.27 秒。恢复后重新比对数据。身份服务本次验证采用原生 Keycloak 的 dev-file 存储；该结果不替代生产身份库的容器持久化与单独备份验收。

初始负载测量

实测代码为干净提交 717b07f。SQL 中的一万个实体与十万条已采纳关系、RDF 中的相同数量，以及一万个投影头、GIS 版本和精确交付确认均完成核对。准备这些数据耗时 237.869 秒；另外通过真实路径写入 100 条观测和 1 条媒体记录，媒体原件为 4096 字节的不可播放合成数据，耗时 21.145 秒。数据准备与接口测量分别计时，不能把直接安装的合成 SQL 与 RDF 数据解释为 API 批量导入吞吐。

测量使用进程内 ASGI 请求和真实 SQL、Fuseki、S3 访问，保留后端当前授权检查。十个用户具有不同的持久化身份与会话；测量不包含浏览器网络、真实 OIDC 登录或视频播放。每项操作一轮、十个样本，无额外预热；此前运行可能影响缓存，不能称为冷缓存试验。测量用户没有来源读取权限，因此专业数据子区段未返回已写入的观测和媒体；对应延迟不证明有权用户读取非空时序或媒体的性能。后续驱动增加预检，不改写本次原始结果。

| 操作 | P50 秒 | P95 秒 | 完整成功数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对象详情 | 6.961 | 7.139 | 10 / 10 |
| 地图首个授权页 50 项上限 | 66.579 | 73.319 | 10 / 10 |
| 一跳图谱邻域 | 16.406 | 16.975 | 0 / 10 全部超时 |
| 显式 SPARQL ASK 请求 | 11.826 | 13.472 | 0 / 10 全部超时 |
| 对象第 1 次修订 | 0.502 | 1.075 | 10 / 10 |
| 专业数据视图 观测与媒体不可见 | 2.689 | 4.363 | 10 / 10 |
| 新对象接受及 GIS 与 RDF 同步 | 67.149 | 67.913 | 10 / 10 |

表中延迟按该操作的全部尝试计算，两个全部超时的行表示错误返回耗时，没有成功查询延迟。图谱邻域使用 15 秒服务预算，显式 SPARQL 请求设置 10 秒预算，并受服务 15 秒上限约束。共同错误码为 SPARQL_TIMEOUT，现有记录不能进一步归因到上下文取得、解析子进程或远端查询。

操作测量窗口为 175.394 秒。70 次尝试中，50 次完整成功，0 次 HTTP 200 部分结果，20 次错误，错误率为 28.57%。按整个混合操作窗口计算，尝试吞吐为 0.3991 次每秒，完整成功吞吐为 0.2851 次每秒。驱动脚本完成测量不等于负载合格；当前图谱与 SPARQL 需要进一步定位和优化后重测，地图与对象同步的长延迟也应纳入下一轮性能改进。

资源采样间隔约 0.5 秒，共 334 个样本。整机 CPU 平均占用约 25.85%，峰值 89.1%，已用内存峰值约 27.789 GiB；整机值包含其他进程。下表仅列选定单个 PID 的 RSS 峰值，未纳入 PostgreSQL 连接后端与查询子进程，不能当作各服务的完整内存总量。测量期间原生 API 与 worker 守护进程已停止，接口由基准 ASGI 进程执行。

| 选定进程 | RSS 峰值 MiB |
| --- | --- |
| 基准 Python 进程 | 609.71 |
| PostgreSQL 父进程 | 27.61 |
| S3 进程 | 188.79 |
| Fuseki JVM | 1496.25 |
| 身份服务 JVM | 500.47 |

基准的独立核心测试命名空间在核对与测量后清理，专业库与 RDF 合成证据按测试策略保留；它不是长期部署的生产数据集。20 实体与 40 关系的小规模测量同样出现 20 次图谱和 SPARQL 超时，相关失败及两次种子脚本修正均保留在验收记录中。现有结果不证明性能上限，也不证明指定八核验收环境已经达标。

交付边界与后续验收

本次完成的是多库存储、接入与治理结构的改造，以及对应的验证和运维资料。前端外观重设计仍暂停；数据库目录、后端逻辑与前端客户端保持清晰边界。此次交付不能代替原始 P0 加 P1 全产品验收。

本机为 Intel Core i5 14600KF，14 个物理核心、20 个逻辑处理器，约 31.85 GiB 内存，Windows 11 Pro。当前环境未提供 Docker 引擎，Compose 配置验证与容器实际运行应分别记录；目标内网服务器仍需执行容器部署、断网、长期运行及标准硬件验收。性能指标不得直接当作指定八核环境的成绩。

来源真实性核验与晋级流程、真实摄像机和无人机协议适配、真实地块与三维测绘验证，均需要现场资料与独立审核。现有历史和权限校验保障的是记录处理规则，不自行证明来源在物理世界中的准确性。

真实资料问题登记

下表区分已确定的工程方法和仍需现场提供的信息。未知型号、地块数量、坐标基准、录像策略与资料使用权不会由合成样例代填。优先准备农业对象台账、设备台账、边界与点位原件，以及一组完整的设备报文和无人机任务文件，可同时验证身份、空间、时间和原件关联。

| 编号 | 问题与状态 | 建议提供的资料或下一步 |
| --- | --- | --- |
| Q01 | 一主多副的含义 方案已确认 | 备份、主从复制与高可用另行设计，不把专业库当作灾备副本。 |
| Q02 | 摄像机与录像机的完整型号、数量、固件、通道和协议 待现场提供 | 提供设备铭牌或资产台账、厂家手册、固件版本与只读接入说明。摄像机、NVR 与通道分别登记。 |
| Q03 | 录像与抓拍的输入策略 工程路径已确认 现场策略待定 | 先接入已有原件和只读出口，按用途再确定长期采集策略，避免重复录像。 |
| Q04 | 视频码率、分辨率、帧率、保留期与延迟要求 待现场提供 | 提供代表性白天与夜间片段及编码信息。按实际平均和峰值码率、通道数、保留期计算空间并预留开销。 |
| Q05 | 无人机、载荷、遥控器或机场型号以及文件和飞行日志 待现场提供 | 先提供一次完整任务的原始图片或视频、飞行日志、坐标与时间依据。RGB、多光谱和热红外分别描述。 |
| Q06 | 农场、农田、水塘和果园的真实台账 待现场提供 | 提供对象编号、名称、边界、归属、面积来源及重叠说明，并指定台账审核人。 |
| Q07 | 设备序列号、外部 ID、主管理归属、共享与移位历史 待现场提供 | 提供原平台设备表与历史变更记录；重复或不确定身份进入人工核对。 |
| Q08 | GIS 原文件、坐标参考系、精度、采集时间与使用权 待现场提供 | 优先提供地块边界与设备点位原件，附水平 CRS、转换说明、精度和许可。 |
| Q09 | 三维地图是展示模型、已有测绘成果还是新航测需求 待现场确认 | 先确认成果用途与来源。展示模型标为仅展示，专业核验另附证据。 |
| Q10 | DEM 或 DSM、正射影像、点云、3D Tiles、控制点和垂直基准 待现场提供 | 提供原始成果、坐标和垂直基准、分辨率、检查点与精度报告。 |
| Q11 | 来源主键、重复记录与外部编号变更 关联方法已确认 真实键待提供 | 提供源表或 API 数据字典、主键和重用规则、重复样本及历史映射。 |
| Q12 | 指标、单位、频率、时间源、校准信息与缺失码 待现场提供 | 提供原始报文、正常与异常样本、时区、校准资料和单位字典。 |
| Q13 | 首批设备手册、协议、农业专业资料与参考本体 待资料与许可确认 | 按原件、固定版本、来源、许可、适用范围和审核人提交资料；参考本体先映射审核再发布。 |
| Q14 | 原平台导出、只读 API、分页、增量游标、删除与更正规则 待接口资料 | 文件先行，取得接口契约与样本后验证断点、重试、删除、更正及权限，再启用自动增量。 |
| Q15 | 内网服务器系统、磁盘、备份位置、网络和管理人 开发机已记录 目标服务器待提供 | 提供目标服务器配置与可用空间，在目标容器环境执行部署和断网验收。 |
| Q16 | 观测、媒体、审计的保留期及 RPO 与 RTO 待业务确认 | 分别规定数据类别的保留期、允许丢失时间和恢复耗时目标，再根据恢复演练调整。 |
| Q17 | 需迁移的真实数据库、容量、版本和停写窗口 待生产资料 | 先盘点并验证备份，提供目标和维护窗口，通过高风险审批后再实施生产切换。 |
| Q18 | 需要直接复用的 GitHub 目录及代码使用权 参考仓库已识别 复用权待核验 | 指出期望复用的功能和路径，补充许可或授权。当前依据需求独立实现契约，并保留出处。 |

视频容量应使用实际码率计算。连续录像的原始估算为：通道数 × 平均码率 × 每日录像秒数 × 保留天数 ÷ 8；单位保持一致，并另计编码波动、索引、冗余和备份开销。未知码率与保留期时不承诺可录像天数。现场需要先确定全时录像、事件片段、定时抓拍或已有录像平台的只读引用方式。

资料来源与使用边界

外部资料用于核对存储、协议和数据表达方式。协议支持说明不证明某个型号、固件或现场设备已经支持该功能。相关 GitHub 仓库按固定提交检查，当前实现保持已批准的 Fuseki 本体架构；未确认许可的源码与商业手册不整段复制。

地形与设备交接参考：成果迁移、测绘操作卡和适配记录。未实现的驱动与采购数量不代表现场验收。固定版本 https://github.com/No1dry/liangzihu-farm-platform/tree/113e6491c488ebb3fc0529cf56c446e69274ce4f

设备映射与多模态问题线索参考以下固定版本，其原架构不替代本次批准方案。https://github.com/lianggeming14/liangzihu-ontology-traceability/tree/11686c54375af9bf4450c3e1cbc237cd003bdaf7

存储参考：Apache Jena TDB 事务说明 https://jena.apache.org/documentation/tdb/tdb_transactions.html；PostgreSQL 17 分区文档 https://www.postgresql.org/docs/17/ddl-partitioning.html；PostGIS 官方文档 https://postgis.net/documentation/；SeaweedFS 4.48 发布 https://github.com/seaweedfs/seaweedfs/releases/tag/4.48 与 S3 接口文档 https://github.com/seaweedfs/seaweedfs/wiki/Amazon-S3-API。

设备与地理资料：ONVIF Profile T https://www.onvif.org/profiles/profile-t/ 与 Profile G https://www.onvif.org/profiles/profile-g/；DJI Cloud API https://developer.dji.com/cloud-api/；STAC https://stacspec.org/en/about/stac-spec/。用于后续适配参考，未完成真实设备联调。

语义资料：W3C SSN 2017 https://www.w3.org/TR/2017/REC-vocab-ssn-20171019/。示例为原创 CC0 测试内容；真实本体须核对来源、许可、映射并审批。

部署与证据入口

以下为仓库内入口；运行数据及密码不入库，复现使用独立命名空间。

| 用途 | 仓库内入口 |
| --- | --- |
| 结构与现场资料 | docs/database/schema-guide.md docs/database/real-data-questions.json |
| 部署与验证命令 | docs/database/acceptance.md infra/compose/compose.yaml |
| 迁移及备份恢复 | docs/database/migration-recovery.md |
| 原生服务与初始负载 | docs/database/task6c-acceptance.json docs/database/task6c-benchmark.json |
| 阶段决定及审查处置 | docs/database/implementation-record.json docs/database/whole-branch-fix-acceptance.json |

实施决定与代价

以下按实施顺序列出决定及调整代价，完整记录见实施记录文件。

| 决定与理由 | 若需调整的代价 |
| --- | --- |
| 1 中断前置环境不全的 856 用例运行，保留未完成记录，先验证受影响功能，再补综合验收。 | 无关回归可能较晚发现；须如实列明覆盖与未执行项。 |
| 2 空间资产依附已有治理对象及其版本，复用身份与授权；GIS 独立保存资产历史。 | 没有语义对象归属的独立资产，可能需要新增治理类型。 |
| 3 等待 GIS 依赖时延迟语义任务，保留执行失败预算；目标重试耗尽仍显示失败。 | 长期排队需要可见的状态与受控恢复入口。 |
| 4 现有任务重试仅恢复其确切依赖的失败 GIS 事件，保留原载荷、当前权限和审计。 | 任务与同步模块有少量耦合，后续需维护这一边界。 |
| 5 专用历史处理函数补写迟到版本，与目标回执原子提交；当前指针不倒退，事件不重复携带全部历史。 | 专业处理函数必须维持追加历史与单调指针约束。 |
| 6 停写维护后核对并激活配置，保留主身份；旧配置无法表达新专业数据时拒绝降级，使用完整恢复。 | 需要停写窗口与兼容部署；在线切换仍需后续实现。 |
| 7 迁移与整库恢复合并验收，实际切换必须依赖真实备份和引用核验。 | 审查范围更大，验收较晚完成。 |
| 8 迁移先拒绝附件造成的旧版本不一致并保留数据；正常附件编辑缺陷交由后续集成修复，不能用替换测试对象掩盖。 | 旧对象需要修复，并可能增加局部版本处理逻辑。 |
| 9 对连续且可识别的旧附件事件追加修复，校验当前版本和全部证据权限，保留原历史；新 GIS 回执到达后恢复读取。 | 须维护修复入口的权限与并发约束；未知中间状态仍拒绝重建。 |
| 10 资料重试用关联原资料的独立审计记录，恢复确切原事件及载荷；不增加内容版本，仍校验权限、版本、证据和幂等性。 | 须维护关联授权与保留规则，区分内容修改和运维恢复。 |
| 11 新的 Fuseki 运维入口拒绝接管缺少进程创建时间的运行中旧标记；核实已停止的原目录后才迁移启动，保留配置与数据。 | 旧部署需人工核实停机，不能仅凭 PID 接管。 |
| 12 按已确认设计补充有权限与审计的非破坏性归档，保留原记录、版本与证据，不先设定业务保留期。 | 增加存储副本；需分批选择，不能自动回收空间。 |